Anexa la H.G. nr........../2022

| CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Construire stadion «Gheorghe Hagi», str. Primăverii nr. 2-11, municipiul Constanța, județul Constanța” |  |  |  |  |  |  |  |
| TITULAR | : | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; |  |  |  |  |  |
| BENEFICIAR | : | - Compania Națională de Investiții „CNI”- SA, pe perioada realizării investiției - Unitatea administrativ - teritorială Municipiul Constanța |  |  |  |  |  |
| AMPLASAMENT | : | Municipiul Constanța, strada Primăverii nr. 2-11, județul Constanța |  |  |  |  |  |
| INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) |  |  | 480.490 |  |  |  | mii lei |
| - din care C+M |  |  | 322.703 |  |  |  | mii lei |
| - Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții "CNI" S.A. (inclusiv TVA) |  |  |  |  | 474.481 |  | mii lei |
| - din care C+M |  |  | 318.994 |  |  |  | mii lei |
| - Valoarea finanțată de unitatea administrativ - teritorială Municipiul Constanța |  |  |  | 6.009 |  |  | mii lei |
| - din care C+M |  |  |  | 3.709 |  |  | mii lei |
| (în prețuri valabile la data de 24.06.2022, 1 euro = 4,9417 lei) |  |  |  |  |  |  |  |
| Eşalonarea invesţiţiei: INV/ C+M |  |  |  |  |  |  |  |
| - Anul I INV |  |  |  |  | 274.566 |  | mii lei |
| C+M |  |  |  |  | 180.402 |  | mii lei |
| - Anul II INV |  |  |  |  | 205.924 |  | mii lei |
| C+M |  |  |  |  | 142.301 |  | mii lei |
| Capacităţi: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Suprafață desfășurată |  |  | mp |  |  | 63.857,00 |  |
| - Număr locuri în tribune |  |  | locuri 18.190 |  |  |  |  |
| Durata de execuție a obiectivului de investiții |  |  | luni |  |  | 21 |  |
| Factori de risc Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013. Finanţarea investiţiei |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanțarea se va realiza, în condițiile legii, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al municipiului Constanța, precum și din alte surse de finanţare legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. |  |  |  |  |  |  |  |